附件：1、服务清单

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集资料 | 收集项目立项核准批文；项目土地预审及规划选址意见书；节地评价报告；项目可行性研究报告；项目初步设计批复等资料。 |  |
| 2 | 确定征地红线 | 会同项目业主、资规部门、被征地镇村和设计单位相关人员现场踏勘，协商确定项目征地红线。入库检查。 |  |
| 3 | 土地预公告 | 代拟公告，送审，镇、村、组张贴，签收，拍照（镇、村、组张贴拍照各2次，公告损毁需重贴和重拍）。 |  |
| 4 | 土地现状调查 | 制定表格，技术指导填写表格，审核表格，签章。 |  |
| 5 | 被征地农民养老保险调查 | 制定表格，协助调查，报乡政府、社保局审核，协助缴费， |  |
| 6 | 征收土地公告 | 代拟征地补偿安置方案，征收土地公告，送审，镇、村、组张贴，签收，拍照（镇、村、组张贴拍照各2次，公告损毁需重贴和重拍）。 |  |
| 7 | 签订征地补偿安置协议 | 拟定征地补偿安置协议，指导农户和村集体签订协议。 |  |
| 8 | 征地组卷 | 包括（《建设项目用地呈报说明书》、《农用地转用方案》、《补充耕地方案》《征地土地方案》、《供地方案》），项目用地预审批复文件、项目核准文件、勘测定界报告书、节地评价专章、项目初步设计批复或审核文件、土地权属汇总表及土地权利证书、拟征地告知书及送达回执、听证告知书及送达回执、土地预公告和征收土地公告照片、地质灾害危险性评估报告及专家评审意见、同意压覆探矿权回复意见、社保调查及审核意见、征地补偿安置协议等。代拟用地报批初审意见、资规局报市政府审查报告等资料。 |  |
| 9 | 报批代理 | 代拟松滋市局、市政府请示文，送审；代拟荆州市局、市政府请示文，送审，代拟省厅请示文，省政府批文。逐级报批，修改资料，获取征地批文。 |  |
| 10 | 合计 |  |  |